协作文档库试运行周报

本文件为虚构工作场景，项目内容、角色和数量均为演示数据。

1 本周概况

试运行已完成目录整理、权限核对和模板试用。本周收集18条反馈，已处理14条，剩余4条纳入下一轮改进。当前可继续小范围试用，暂不扩大使用范围。

2 工作进展

| 工作项 | 本周结果 | 状态 | 后续安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料整理 | 归并6类资料，统一目录层级 | 已完成 | 补充归档说明 |
| 权限核对 | 核对3类角色的访问范围 | 已完成 | 保留核对记录 |
| 模板试用 | 完成周报和操作说明试用 | 已完成 | 汇总使用建议 |
| 反馈处理 | 18条中已处理14条 | 进行中 | 跟进剩余4条 |

3 下周安排

3.1 处理剩余反馈

将剩余4条反馈逐条补齐复现步骤、影响范围和期望结果，按是否影响资料提交、检索或归档确定处理顺序。由支持组汇总问题，文档组确认修改方案，避免只记录“已处理”而无法复查。

每条反馈保留负责人、处理说明和复查结果。修改后请试用人员按原步骤重新操作，确认问题解决后再关闭记录。暂不能处理的事项说明原因和后续安排，并同步更新操作说明。

3.2 复查使用流程

选取一份不含敏感信息的试用资料，依次完成提交、检索和归档。提交时检查名称、所属分类和版本说明；检索时核对关键词能否找到资料，以及打开后的内容是否一致。

分别以提交者、查阅者和维护者身份核对访问范围，检查可见、可编辑及不可访问的边界。归档后重新检索，确认链接、附件和历史版本仍可追溯，将发现的问题及复查结论记入核对表。

建议： 保持当前试用范围，完成上述改进后再评估是否推广。